附件1：
兰州职业技术学院7间机房拆除及恢复和场地视频监控直播建设及保障项目参数及要求

项目内容：14间场所的视频监控系统的布线、调试和不少于2日的现场保障工作。7间机房内部设备设施的拆除和恢（修）复工作。
项目要求：视频监控正常运行，机房内设备设施恢复后均能正常使用。
[bookmark: _GoBack]时限要求：自2024年10月21日起施工，10月24日前完成7间机房设施设备拆除和视频监控建设，11月1日前完成场地恢复工作。
报价要求：报价应详细列出各项费用，包括材料费、人工费、管理费、税费等，并注明报价的有效期；报价合理性：报价应合理，不得低于成本价，也不得高于市场平均水平，否则可能被视为无效报价。
